赛博老爸AI学院

H5 MVP v1.2 项目交付说明书

核心刷题闭环 · Excel题库导入 · 本地题库管理

生成日期：2026-05-23

| 项目名称 | 赛博老爸AI学院 |
| --- | --- |
| 当前版本 | H5 MVP v1.2 本地题库管理版 |
| 技术栈 | React + TypeScript + Vite + TailwindCSS |
| 运行方式 | 本地 H5：npm run dev / npm run build / npm run preview |
| 当前状态 | 核心学习闭环已跑通，支持 Excel 题库导入与本地题库管理 |

# 一、当前交付结论

当前项目已经从静态原型进入可演示、可测试、可继续扩展的本地 H5 MVP 阶段。

已完成从首页进入练习、答题判分、AI讲错题、错题本沉淀、学习报告统计、Excel题库导入、本地题库管理的主要链路。当前版本建议定版为 v1.2，后续开发应基于稳定备份继续推进，避免在原稳定版本上直接大改。

# 二、功能完成清单

| 模块 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页与底部导航 | 已完成 | 支持首页、课程、学习、AI讲题、我的等入口。 |
| 分龄学习中心 | 已完成 | 包含幼小衔接、小学同步、初中提分等学习入口。 |
| 练习刷题 | 已完成 | 支持选择题/填空题、筛选、提交、判分、解析展示。 |
| AI讲错题 | 已完成 | 学生输入解题思路后生成模拟错因分析，并保存到错题本。 |
| 错题本 | 已完成 | 读取真实错题记录，支持复盘和重新进入 AI讲题。 |
| 学习报告 | 已完成 | 基于做题记录和错题记录统计正确率、薄弱点和建议。 |
| Excel题库导入 | 已完成 | 支持上传 .xlsx，解析题目并保存到本地。 |
| 本地题库管理 | 已完成 | 查看内置/导入/总题量、练习记录、错题数量，并支持筛选。 |

# 三、版本保存与备份要求

为了防止后续开发破坏当前稳定版本，请先完成以下备份动作：

关闭正在运行的开发服务，或确认当前代码已经 npm run build 通过。

在电脑文件夹中找到项目目录：D:\赛博老爸ai学院\cyber-dad-ai-academy。

复制整个 cyber-dad-ai-academy 文件夹。

将副本命名为：赛博老爸AI学院_H5_MVP_v1.2_本地题库管理稳定版。

后续新功能开发在原开发目录中进行，稳定版副本不要直接修改。

常用命令：
cd D:\赛博老爸ai学院\cyber-dad-ai-academy
npm run build
npm run preview

# 四、项目技术结构

| 目录/文件 | 用途 |
| --- | --- |
| src/pages | 页面层：HomePage、PracticePage、AiExplainPage、MistakeBookPage、ReportPage、QuestionImportPage、QuestionManagePage 等。 |
| src/data/mockQuestions.ts | 内置题库数据。后续不要随意重写，可作为默认题库。 |
| src/utils/storage.ts | localStorage 本地存储工具，负责做题记录、错题、导入题库等。 |
| src/router/index.tsx | 页面路由配置。 |
| src/types/question.ts | 题库、题目、练习记录、错题记录、AI分析等类型定义。 |
| dist | npm run build 后生成的打包产物，可用于静态部署。 |

# 五、本地运行与验收流程

## 5.1 开发模式运行

在 VS Code 终端进入项目目录后执行：

npm run dev

浏览器打开终端提示的地址，例如：http://127.0.0.1:5174/。

## 5.2 打包与预览

npm run build

npm run preview

打包预览地址通常为：http://localhost:4173/。正式验收建议以 preview 地址为准。

## 5.3 核心验收清单

首页能正常打开，底部导航能切换。

进入练习页后能显示内置或导入题目。

选择答案并提交后能判断正确/错误。

答错后能进入 AI讲题页面。

输入讲题思路后能生成 AI错因分析。

错题能保存并出现在错题本。

错题本能再次进入 AI讲题。

学习报告能根据练习记录和错题记录变化。

Excel 题库能上传、预览、保存、清空。

题库管理页能显示内置题库、导入题库、总题量、练习记录和错题数量。

npm run build 能通过，无 TypeScript 或 Vite 报错。

# 六、Excel 题库导入规范

题库 Excel 第一行必须使用固定表头，建议不要随意改名，否则导入解析可能失败。

| 字段组 | 必须包含的表头 |
| --- | --- |
| 基础信息 | 学段、年级、学科、套题名称、知识点、难度、题型 |
| 题目内容 | 题干、选项A、选项B、选项C、选项D |
| 答案解析 | 正确答案、解析、推荐时长 |

| 项目 | 允许值 |
| --- | --- |
| 学段 | 幼小衔接 / 小学低年级 / 小学高年级 / 初中 / 高中 / 成人职场 |
| 难度 | 基础 / 提升 / 困难 |
| 题型 | 选择题 / 填空题 |
| 正确答案 | 选择题填写 A/B/C/D；填空题填写具体答案 |

# 七、当前限制说明

当前数据主要保存在浏览器 localStorage 中，更换浏览器或清除缓存后数据可能丢失。

当前 AI讲题为模拟 AI 分析，尚未接入真实大模型接口。

当前没有登录注册、用户权限、云端同步和后端数据库。

题库导入适合小规模和中等规模测试，正式商用前建议增加后端题库管理。

家长端和教师端目前仍以入口与规划为主，尚未形成完整角色后台。

# 八、后续开发路线建议

| 版本 | 目标 | 建议优先级 |
| --- | --- | --- |
| v1.3 | 家长学习报告导出：生成可复制的家长报告和陪伴建议。 | 高 |
| v1.4 | 真实 AI 接口接入：用后端代理保护 API Key，替换模拟分析。 | 中 |
| v1.5 | 题库管理增强：批量删除、错题导出、题库分组、导入校验增强。 | 中 |
| v2.0 | 后端数据库和登录注册：支持多学生、多设备、云端同步。 | 高，但应在 MVP 稳定后做 |
| v2.1 | 家长端/教师端完整后台：学习报告、班级分析、作业任务。 | 中高 |

# 九、建议交付包内容

赛博老爸AI学院_H5_MVP_v1.2_本地题库管理稳定版（项目源码文件夹）

dist 打包文件夹（可用于静态部署）

赛博老爸AI学院_第一批测试题库_v1.1.xlsx

赛博老爸AI学院_第二批扩充题库_v1.2.xlsx

赛博老爸AI学院_H5_MVP_v1.2_项目交付说明书.docx

交付建议：当前版本已经适合作为本地演示版与早期验证版。下一步应优先完善内容资产和家长报告导出，而不是立即接入复杂后端或支付系统。